«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор  ОАО   «ВАСО»

____________________ С.П. Юрасов

«___» _________________  2014 г.

Концепция создания и развития

Воронежского авиационного технопарка

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА:

ЗАО  «Воронежский  сервисный                                                                 Генеральный директор

центр  станкостроения»                                           ______________       Лисицын А.В.

Концепция создания и развития

Воронежского авиационного технопарка

ООО «Управляющая компания 						Директор

Воронежского авиационного технопарка»    ______________       Тимагин А.Н.

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА:

ЗАО  «Воронежский  сервисный                                                                 Генеральный директор

центр  станкостроения»                                           ______________       Лисицын А.В.

Разработчики

| Руководитель проекта | _____________ подпись | А.В. Лисицын |
| --- | --- | --- |
| Исполнители: |  |  |
|  | _____________ подпись | И.Б. Торшина |
|  | _____________ подпись | И.А. Стрижанов |
|  | _____________ подпись | И.В. Азарных |
|  | _____________ подпись | А.С. Устинов |
|  | _____________ подпись | А.А. Гайворонский |
|  | _____________ подпись | В.Е. Шереметов |
|  | _____________ подпись | А.В. Егорченков |

О г л а в л е н и е

| Резюме |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые термины, определения и сокращения |  | 7 |
| Раздел 1. Основания и предпосылки создания ВАТП |  | 10 |
| Раздел 2. Цели заинтересованных сторон |  | 14 |
| Раздел 3. Структура ВАТП |  | 16 |
| 3.1 | Компании технопарка | 16 |
| 3.2 | Объекты технопарка | 17 |
| 3.3 | Развитие территории и площадей технопарка | 21 |
| 3.4 | Инженерная инфраструктура ВАТП | 23 |
| Раздел 4. Управляющая компания ВАТП |  | 24 |
| Раздел 5. Сервисные компании ВАТП |  | 27 |
| Раздел 6. Резидентная политика ВАТП |  | 28 |
| 6.1 | Требования к потенциальному резиденту ВАТП | 28 |
| 6.2 | Процедура работы с потенциальными резидентами | 29 |
| 6.3 | План размещения на территории ВАТП максимально возможного количества резидентов | 30 |
| Раздел 7. Технико-экономические показатели проекта ВАТП |  | 33 |
| 7.1 | Предпосылки и допущения | 33 |
| 7.2 | Расчет экономической эффективности деятельности УК ВАТП | 33 |
| 7.3 | Основные показатели развития ВАТП | 36 |
| 7.4 | Расчет экономической эффективности по проекту создания ВАТП для ОАО «ВАСО» | 37 |
| Раздел 8. Оценка рисков проекта ВАТП |  | 39 |
| Приложения |  |  |
| Приложение № 1. Перечень площадей, передаваемых в Воронежский авиационный технопарк в 2014-2016 гг. |  |  |
| Приложение № 2. Перечень сооружений, передаваемых в ВАТП. |  |  |
| Приложение № 3. Перечень потенциальных резидентов ВАТП. |  |  |
| Приложение № 4 Развитие проекта Технопарка на площадях ОАО «ВАСО» |  |  |
| Приложение № 5 Схема энергосетей на площадях ОАО «ВАСО», передаваемых в ВАТП |  |  |

Резюме

Главная цель проекта создания и развития Воронежского авиационного технопарка (далее ВАТП) заключается в формировании к 2018г. новой индустриальной модели ОАО «ВАСО» на основе передачи производств низких технологических переделов самостоятельным  предприятиям – резидентам ВАТП, эффективность деятельности которых обеспечивается благоприятными условиями и инфраструктурой при получении мер государственной поддержки,  предоставляемых в Воронежской области технопаркам и его резидентам.

Предоставление мер государственной (областной) поддержки в соответствии с законодательством Воронежской области  возможно при получении ВАТП статуса технопарка.

Проект ВАТП обеспечивает выполнение требований к технопаркам Воронежской области за счёт достижения следующих ключевых показателей:

Показатели по площадям ВАТП в динамике (соблюдение условий законодательства РФ о технопарках) представлены в следующей таблице.

| Наименование показателя | на момент создания | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ВАТП всего, кв.м. | 8 224 | 40 586 | 118 617 | 145 179 |
| Производственная площадь, переданная резидентам ВАТП, кв.м. | 4 975 | 37 338 | 115 369 | 130 642 |
| Административная площадь, переданная резидентам ВАТП, кв.м. | 301 | 938 | 938 | 12 227 |
| Доля площади переданной резидентам от общей площади технопарка, % | 60% | 92% | 97% | 90% |
| Доля офисных помещений от общей площади, арендуемой резидентами, % | 4% | 2% | 1% | 8% |

Доля производственных площадей, арендованных инновационными компаниями и организациями, предоставляющими сервисные услуги, от общей производственной и офисной площади технопарка на момент создания составляет более 15%. Доля офисных помещений от общей площади, арендуемой резидентами составляет менее 30%. Общая производственная и офисная площадь, занимаемая технопарком составляет более 2 тыс.кв.м.  Все условия соответствуют требованиям Закона №43-ОЗ "О технопарках в Воронежской области".

Динамика основных показателей ВАТП представлена в следующей таблице.

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество резидентов ВАТП, шт. | 9 | 14 | 15 |
| Общая выручка резидентов, млн. руб. | 437 | 2 268 | 4298 |
| Число рабочих мест, чел. | 420 | 1 740 | 1 950 |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 127 | 1 466 | 2575 |
| Налоговые отчисления в бюджеты, млн. руб. | 96 | 499 | 945 |

В результате создания ВАТП  происходит увеличение количества предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Общая выручка резидентов технопарка увеличивается в 9,8 раз. Средняя выработка на человека в год увеличивается с 1 040 тыс. руб. в 2014г. до 2 204 тыс. руб. в 2016г.

Таким образом, реализация проекта ВАТП позволит перестроить производственную структуру базовой организации технопарка и получить необходимые для развития резидентов технопарка преимущества инновационной предпринимательской инфраструктуры при повышении инвестиционной привлекательности и экономической эффективности производства высокотехнологичной продукции.

Ключевые термины, определения и сокращения

Базовая организация технопарка - предприятие, предоставляющее территорию, производственные и офисные площади, оборудование и другие ресурсы, необходимые для организации деятельности технопарка. Базовой организацией ВАТП является ОАО «ВАСО».

Внешний резидент ВАТП – самостоятельное предприятие, не аффилированное с базовой организацией ВАТП.

Внутренний резидент ВАТП – дочернее предприятие ОАО «ВАСО», созданное на основе выделения из состава ОАО «ВАСО», в соответствии с программой реструктуризации производственных активов.

Жизненный цикл изделия - период, который начинается с выполнения фундоментальных и прикладных исследований и включает в себя разработку, освоение и применение новой научно-технической идеи, улучшение технико-экономических параметров выпускаемой техники, ее ремонтное и иное обслуживание, а заканчивается моментом, когда эта техника подлежит замене качественно новой, более эффективной.

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании.

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках.

Инновационная инфраструктура - совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций.

Коммерциализация технологий - введение технологий в хозяйственный оборот, т.е. использование результатов интеллектуального труда с целью получения дополнительной прибыли.

Потенциальный резидент технопарка – организация, в отношении которой возникает заинтересованность органов управления технопарка по поводу её регистрации в качестве резидента технопарка.

Резидент технопарка – юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), иная организация, прошедшая процедуру отбора и получившая в установленном порядке статус резидента технопарка, реализующая инновационные проекты или ведущая деятельность на территории технопарка, пользующаяся его инфраструктурой.

Сервисные компании технопарка – организации и (или) индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги инфраструктурного характера для обеспечения деятельности компаний технопарка.

Специализация ВАТП  – проектирование, изготовление и обеспечение жизненного цикла авиационной техники, в том числе воздушных судов, авиационных агрегатов, компонент и материалов, НИОКР и конструкторско-технологическая подготовка производства, разработка и внедрение в производство цифровых технологий проектирования и управления процессами, подготовка высококвалифицированных кадров для авиационной промышленности.

Структура (состав) технопарка – совокупность компаний действующих на территории технопарка.

Технопарк - форма организации инновационной деятельности промышленных предприятий, научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений или их подразделений, компактно располагающихся на обособленной территории или нескольких обособленных территориях.

Управляющая компания технопарка – организация, осуществляющая функции по управлению инфраструктурой технопарка и координирующая деятельность сервисных компаний в процессе обеспечения деятельности резидентов. Управляющей компанией ВАТП является «Управляющая компания Воронежского авиационного технопарка».

ВАТП – Воронежский авиационный технопарк.

УК ВАТП - Управляющая организация Воронежского авиационного технопарка.

ДЗО – Дочернее зависимое общество.

ДПТ  ПВО – Департамент промышленности и торговли Правительства Воронежской области.

ЗШП – Заготовительно-штамповочное производство.

ИЦ – Инжиниринговый центр.

КТПП СТО – Конструкторско-технологическая подготовка производства специальной технологической оснастки.

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

ПКМ – полимерные композиционные материалы.

ФГБОУ ВПО «ВГУ» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет».

ЦК – центр компетенции.

ЦС – центр специализации.

ЦС «МОП» - центр специализации «Механообрабатывающее производство».

ЦК «МГиП» - центр компетенции «Мотогондолы и пилоны».

Раздел 1. Основания и предпосылки 
для создания ВАТП

Основаниями создания Воронежского авиационного технопарка на территории ОАО «ВАСО» являются:

- Государственная  программа  «Создание  в  Российской  Федерации  технопарков  в  сфере  высоких  технологий», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.06 г. №328-р.

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 г. №2509-р (далее «Госпрограмма»);

- Соглашение о сотрудничестве между Правительством Воронежской области, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» и некоммерческим партнёрством «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» в области развития авиационного кластера в Воронежской области (далее «Соглашение»);

- Закон Воронежской области от 5 июня 2006 г. №43-ОЗ "О технопарках в Воронежской области" (принят Воронежской областной Думой 25 мая 2006 г.);

- Закон Воронежской области от 06.10.2011 N 133-ОЗ (ред. от 26.04.2013) "Об инновационной политике Воронежской области" (принят Воронежской областной Думой 29.09.2011).

Анализ Госпрограммы (2) по направлению самолётостроения (подпрограмма 1) показывает следующее:

- первой из трёх ключевых задач подпрограммы является «реструктуризация организаций отрасли самолетостроения»;

- мероприятия, обеспечивающие решение задачи реструктуризации, наряду с другими направлениями включают в себя создание авиационных кластеров и технопарков на базе авиастроительных заводов, которые станут площадками для создания центров ключевых компетенций, выделения в самостоятельные бизнесы производств комплектующих 2 - 4 уровней, развития высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса.

- создание технопарков, в том числе инжиниринговых, рассматривается как способ формирования и развития конкурентной среды отрасли. При этом подписание соглашений между региональными правительствами, университетами, ОАО «ОАК» и авиастроительными заводами о создании технопарков на базе ОАО "КАПО имени С.П.Горбунова" и ОАО "Нижегородский авиационный завод "Сокол" рассматривается как положительный итог реализации государственной политики в сфере самолётостроения. При этом в Госпрограмме отмечено, что подобное соглашение готовится, в том числе и на базе ОАО «ВАСО».

Кроме указанных оснований для создания Воронежского авиационного технопарка в настоящее время существуют следующие предпосылки:

- Наличие базовой организации на территории г. Воронежа – крупного самолётостроительного завода ОАО «ВАСО», обеспеченного перспективной и растущей товарной программой, выступающего в качестве финального интегратора, формирующего гарантированный спрос на агрегаты и компоненты авиационной техники, а также спрос на НИОКР, технологические разработки, подготовку производства и инфраструктурное обеспечение.

- Участие ОАО «ВАСО» в реализации перспективных проектов при кооперации с ведущими отечественными и мировыми  разработчиками авиационной техники.

- Наличие на территории ОАО «ВАСО» представительств ведущих КБ и предприятий отрасли, осуществляющих разработку и опытное производство компонентов авиационной техники.

- Наличие в структуре ОАО «ВАСО» административно обособленных производственных подразделений – поставщиков 2-4 уровней, потенциально конкурентоспособных на отечественном и мировом рынке авиационной техники.

- Наличие на территории ОАО «ВАСО» юридически обособленных организаций – дочерних предприятий, выполняющих функции инфраструктурного обеспечения, являющихся потенциальными сервисными компаниями технопарка.

- Наличие необходимых площадей для размещения резидентов и соответствующей инфраструктуры на территории ОАО «ВАСО».

- Наличие на территории региона крупного гражданского аэропорта и военного аэродрома «Балтимор».

- Наличие в регионе значительного количества предприятий, научных и проектных организаций, потенциально заинтересованных в сотрудничестве в рамках территориального кластерного образования.

- Развитая структура высшего и среднего профессионального образования в регионе, в том числе и по авиационному профилю.

- Наличие механизмов поддержки кластерных образований, включающих предприятия малого и среднего бизнеса, на уровне государства и региона.

- Заинтересованность Правительства Воронежской области в создании и развитии высокотехнологичных предприятий  малого и среднего бизнеса в рамках регионального кластерного образования, в реализации социально значимых инновационных и инвестиционных проектов на территории региона.

- Наличие ожиданий трудового коллектива ОАО «ВАСО» по поводу появления реальных механизмов сохранения ключевых компетенций в изготовлении воздушных судов и авиационных агрегатов, а также развития кадрового потенциала в производстве авиационной техники на территории г. Воронежа.

Раздел 2. Цели заинтересованных сторон

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве сторонами-участниками создания Воронежского авиационного технопарка являются следующие организации:

- ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»);

- ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное объединение» (ОАО «ВАСО»);

- Правительство Воронежской области;

- ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»;

- Некоммерческое партнёрство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Соглашение и предлагаемые мероприятия по созданию технопарка непосредственно затрагивают интересы акционеров и членов трудового коллектива ОАО «ВАСО», следовательно, должны осуществляться с учетом соблюдения интересов всех категорий участников.

Цели заинтересованных сторон по проекту создания Воронежского авиационного технопарка представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Стороны Соглашения | Цели заинтересованных сторон | Стратегия достижения целей |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ОАК» | - Создание Национального авиастроительного кластера (НАК). - Развитие сети конкурентоспособных поставщиков комплектующих для отрасли. - Выполнение задачи государства по реструктуризации отрасли в период 2013-2015г.г. в соответствии с Госпрограммой. | Выделение поставщиков 2-3 уровней в самостоятельные бизнесы. Развитие специализированных производств, работающих на продуктовые проекты ОАО «ОАК». Избавление от непрофильных и избыточных активов ДЗО. Формирование новой индустриальной модели, основанной на специализации и конкуренции. |

Продолжение таблицы 2.1

| Стороны Соглашения | Цели заинтересованных сторон | Стратегия достижения целей |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ВАСО» | - Сохранение и развитие компетенций производства авиационной продукции. - Сохранение и развитие профессионального кадрового потенциала в инновационных структурах (ВАТП). - Привлечение инвестиций для развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности(ВАТП). | Разработка и реализация проекта создания технопарка на территории ОАО «ВАСО». Формирование самостоятельных конкурентоспособных производств низких переделов. Разработка и реализация инновационных и инвестиционных проектов внутренними резидентами технопарка, выделенными из структуры ОАО «ВАСО». |
| Правительство Воронежской области | - Рост числа предприятий высокотехнологичного малого и среднего бизнеса на территории региона. - Увеличение объёма инвестиций, в том числе из внебюджетных источников, по проектам, осуществляемым на территории региона. - Рост инновационной активности предприятий региона. - Увеличение занятости населения области, рост числа рабочих мест. - Увеличение собираемости налогов на территории области. | Присвоение ВАТП статуса технопарка, присвоение статуса резидентам ВАТП. Предоставление мер государственной поддержки базовой организации и резидентам технопарка в соответствии с законодательством Воронежской области. Содействие реализации инновационных проектов. |
| ФГБОУ ВПО «ВГУ» | - Коммерциализация инновационных идей и разработок университета. - Увеличения объёма хоздоговорных научно-исследовательских работ. - Развитие специализации университета, рост конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. - Повышение качества и конкуренции образовательных услуг | Коммерциализация инновационных разработок на базе резидентов ВАТП. Выполнение НИР в технопарке. Предоставление консалтинговых услуг резидентам. Подготовка кадров для резидентов ВАТП. |
| НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» | - Увеличение числа высокотехнологичных технопарков в РФ. - Расширение перечня направлений деятельности членов Ассоциации. | Методическая поддержка проекта создания и развития ВАТП. Поддержка проекта ВАТП в федеральных органах власти РФ. Формирование направлений федеральной поддержки ВАТП. |

Анализ перечисленных целей и направлений их достижения всеми заинтересованными сторонами показывает, что организация авиационного технопарка позволяет интегрировать интересы участников соглашения в рамках одного масштабного и перспективного проекта создания и развития ВАТП.

Раздел 3. Структура технопарка

3.1.	Компании технопарка

Компании, которые будут работать в структуре Воронежского авиационного технопарка, имеют различный статус, размеры, характер и масштабы основной деятельности, другие отличительные характеристики. Организационная структура ВАТП показана на рисунке 1.

Партнёры

технопарка

Управляющая

компания

технопарка

Внутренние

резиденты

Внешние резиденты

Сервисные

компании

технопарка

Базовая организация  ОАО «ВАСО»

Партнёры

технопарка

Рис. 1. Организационная структура ВАТП

Базовой организацией ВАТП является ОАО «ВАСО». Базовая организация предоставляет своё имущество (площади и/или оборудование) в пользование резидентам ВАТП на правах аренды либо субаренды при участии Управляющей компании. Базовая организация участвует в формировании и размещении резидентов внутренних резидентов на территории ВАТП (см. раздел «Резидентная политика ВАТП»).

Управляющая компания ВАТП – ООО «Управляющая компания Воронежского авиационного технопарка» (ООО «УК ВАТП»). Является дочерним предприятием ОАО «ВАСО». Выполняет функции управления технопарком, а также оказывает услуги инфраструктурного характера резидентам технопарка (см. раздел «Сервисные компании»).

Резиденты ВАТП – это предприятия и организации, расположенные и реализующие проекты на территории ВАТП, пользующиеся инфраструктурой ВАТП и вступившие в соответствующие договорные отношения с Управляющей компанией.

В качестве резидентов на территории ВАТП будут размещаться промышленные предприятия, инжиниринговые компании, образовательные организации (перечень потенциальных резидентов  - см. раздел «Резидентная политика ВАТП»).

Часть резидентов ВАТП будет формироваться на основе выделения из  ОАО «ВАСО» самостоятельных юридических лиц – дочерних зависимых обществ (ДЗО). Такие резиденты называются «внутренними». Процедура их включения в технопарк не отличается от процедуры размещения не аффилированных с ОАО «ВАСО» предприятий (на схеме они названы «внешними резидентами»).

Сервисные компании ВАТП – это компании, оказывающие услуги инфраструктурного характера резидентам технопарка. Ими могут быть  как базовая организация ВАТП – ОАО «ВАСО», так и УК ВАТП или любая другая  сервисная фирма.

Партнёры ВАТП – участники Соглашения, предприятия территориального авиастроительного кластера, ведущие Вузы, КБ, НИИ, финансовые институты и другие организации, которые не размещаются в технопарке и не пользуются его инфраструктурой, но при этом участвуют в реализации проектов резидентами ВАТП.

3.2.	Объекты технопарка

Структура объектов ВАТП, необходимых для эффективной работы резидентов, представлена на рисунке 2.

ВАТП

Бизнес-центр – офисные площади

Производственные площади

Инжиниринговый центр

Инженерно-консультационная группа

Инженерная и транспортная инфраструктура

Транспортно -  логистический комплекс

Группа коммерциализации проектов

Центр коллективного пользования

Учебный центр

Рис. 2. Основные объекты ВАТП

Производственные площади ВАТП и их развитие показаны в пункте 3.3.

Бизнес-центр ВАТП – это офисные площади ВАТП, сдаваемые в аренду резидентам, а также используемые для проведения выставок, семинаров, презентаций, деловых встреч, переговоров и др. То есть часть площади бизнес-центра будет находится в коллективном пользовании резидентов ВАТП для реализации своих представительских и рекламных функций.

Инжиниринговый центр ВАТП – ОАО «Инжиниринговый центр авиастроительного кластера Воронежской области» - это ключевой (якорный) резидент технопарка, обеспечивающий системную интеграцию по циклу комплексной подготовки производства для резидентов ВАТП, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Основные цели деятельности Инжинирингового центра заключаются в предоставлении заказчику (резидентам технопарка и участникам кластера) инжиниринговых и консалтинговых услуг, направленных на создание высокотехнологичных производств  для авиастроения и других отраслей промышленности, сертификации этих производств с учетом требований российских и международных стандартов,  а также последующим их сопровождением для поддержания статуса поставщика продукции для авиастроительной отрасли.

Инжиниринговый центр играет ключевую роль в реализации задач инновационного развития и распространении высоких технологий в ВАТП.

Миссией инжинирингового центра должна стать комплексная интеграция науки, образования и производства при реализации инновационных проектов на территории ВАТП и в регионе.

Инжиниринговый центр будет вести деятельность по следующим направлениям:

- Поиск и отбор перспективных инновационных идей, разработок, изобретений в сфере интересов технопарка и региона.

- Обеспечение  коммерциализацию инновационных проектов и разработок путём их развития, доработки и внедрения в производственную деятельность резидентов технопарка.

- Формирование «Start-up» проектов новых предприятий малого и среднего бизнеса и включает их в структуру технопарка, обеспечение становления и развитие их бизнеса до момента выхода на самоокупаемость и проектный уровень производственной мощности.

- Формулировка научно-технических и организационно-экономических проблем на основании запросов от резидентов перед научно-образовательными и инжиниринговыми компаниями технопарка, участие в формировании ТЗ на проведение НИОКР университетами или другими резидентами технопарка.

- Участие в формировании направлений подготовки специалистов базовыми кафедрами университетов и в разработке образовательных программ по направлениям подготовки.

- Обеспечение практической подготовки и повышения квалификации специалистов путём их привлечения к работе в инжиниринговом центре и проектах резидентов технопарка.

- Обеспечение трудоустройства выпускников базовых кафедр в компаниях технопарка.

- Оказание услуг резидентам технопарка: инжиниринг, финансовый и управленческий консалтинг, маркетинговые исследования, бухгалтерская и юридическая поддержка, разработка бизнес-планов, помощь в поиске партнеров по бизнесу и инвесторов, рекрутинг, тренинги, обучение персонала и др.

- Обеспечение сертификации производства резидентов ВАТП и последующее поддержание сертификата.

- Предоставление резидентам доступа к использованию дорогостоящего, уникального и высокотехнологичного оборудования в своём технологическом процессе.

Исходя из многообразия и сложности задач, стоящих перед ИЦ, он изначально будет создаваться как интегрированная структура, объединяющая усилия различных организаций и физических лиц для достижения единой цели – развития проекта ВАТП путём реализации проектов развития его резидентов и коммерциализации перспективных инноваций в деятельности существующих или вновь создаваемых компаний технопарка.

Источниками инновационных разработок, внедряемых резидентами ВАТП, являются организации – партнёры ВАТП (ОАО «ОАК», ОАО «ОДК», ФГБОУ ВПО ВГУ, ФГБОУ ВПО ВГТУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИНУМИТ и др.).

Инженерная и транспортная инфраструктура ВАТП – это инженерные сети и дороги, расположенные на территории технопарка и используемые резидентами ВАТП. Перечень объектов инфраструктуры ВАТП приведён в п. 3.4.

Транспортно-логистический комплекс – предоставляет резидентам услуги централизованного складирования, хранения и доставки ТМЦ.

3.3.	Развитие территории и площадей технопарка

Воронежский авиационный технопарк размещается на территории промышленной площадки ОАО «ВАСО». Земля, на которой располагается промплощадка,  находится в муниципальной собственности. Территория охраняется ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ».

За период с 2014г. по 2016г. (первая очередь) в технопарк планируется передать 145 тыс. кв.м. производственных, складских и офисных помещений. Помещения будут сдаваться базовой организацией в долгосрочную аренду УК ВАТП, которая будет передавать площади в субаренду резидентам (краткосрочную или долгосрочную). Очередность передачи площадей представлена в Приложении №1.

Все помещения, передаваемые в технопарк, требуют ремонта или реконструкции в соответствии с задачами, стоящими перед технопарком.

Приведение объектов, передаваемых в технопарк в соответствие их   назначению должно осуществляться за счет средств, предусмотренных государственными программами развития национальной инновационной инфраструктуры (для внешних резидентов), а также за счет средств развития авиационной отрасли и собственных средств базового предприятия (внутренние резиденты).

Для развития инфраструктуры ВАТП должна быть разработана отдельная программа с утверждением ее в государственных органах власти и корпоративных структурах авиастроительной отрасли.

Для ЦК «Мотогондолы и пилоны» планируется строительство нового здания.

Решения по Транспортно - логистическому комплексу будут приняты при выборе вариантов, предложенных в бизнес-плане проекта.

На втором этапе развития ВАТП (2017-2020гг.) предполагает снос ветхих аварийных строений и строительство новых зданий для размещения как внешних, так и внутренних резидентов, таких как ЦС «Заготовительно-штамповочное производство», ЦК «Мотогондолы и пилоны», ЦС «Транспортно-логистический комплекс» и др..

В 2021-2024 г.г. (третий этап) планируется застройка площадки, высвободившийся после сноса корпуса 1 (площадь 148 тыс.кв.м). На этом месте будет построен новый производственный корпус и бизнес-центр технопарка.

План развития ВАТП представлен в Приложении №4.

Динамика развития площади ВАТП показана на рисунке 3.

кв.м.

Рис. 3. Динамика развития площади ВАТП

3.4.	Инженерная инфраструктура ВАТП

Инженерные сети и коммуникации находятся на балансе ОАО «ВАСО» (Приложение №5). Резидентам технопарка будут предоставляться  услуги энергетического комплекса базовой организацией. Поставщиком электроэнергии на завод является ТЭЦ-1. Отопление обеспечивает ООО «ВТК» и заводская котельная. Горячая вода, пар, сжатый воздух вырабатываются силами ОАО «ВАСО».

Для успешного осуществления деятельности резидентов в наличии имеются железнодорожные подъездные пути от станции Придача, автомобильные дороги с нормальным состоянием дорожного покрытия.

Перечень объектов инженерной инфраструктуры, передаваемой в ВАТП представлен в Приложении №2.

Так как ВАТП будет располагаться на территории ОАО «ВАСО», строительство и создание новой внешней инженерной инфраструктуры не понадобится. Исключением в дальнейшем может быть замена котельной. Все инвестиционные проекты, связанные с инженерной инфраструктурой, планируется проводить за счет средств ОАО «ВАСО» или за счёт средств отраслевых проектов.

Производственное, технологическое и лабораторное оборудование базовая организация может передавать резидентам технопарка в уставной капитал или в аренду. Список передаваемого оборудования формируется отдельными инвестиционными проектами.

Раздел 4. Управляющая компания ВАТП

Функции управляющей компании технопарка выполняет ООО «Управляющая компания Воронежского авиационного технопарка» (ООО «УК ВАТП») – дочернее предприятие ОАО «ВАСО» со 100% участием в капитале.

Подразделение, выполняющее функции Управляющей компании технопарка имеет следующую целевую организационную структуру – рис. 4.

Директор ООО «УК ВАТП»

Главный бухгалтер

Организационно-правовая группа

Финансово-экономическая группа

Группа

развития и маркетинга

Финансисты

Маркетологи

Юристы

Дирекция сервиса

Группа ремонта зданий и

сооружений

Группа ремонта сетей и

коммуникаций

Группа ремонта оборудования

Менеджеры

Специалист по  PR

Экономисты

Дизайнеры

Системный администратор

Бухгалтерия

Дирекция ВАТП

Рис. 4. Целевая организационная структура Управляющей компании ВАТП

Закрепление основных бизнес-процессов по управлению ВАТП показано в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Целевая штатная структура дирекции ВАТП в ООО «УК ВАТП» на 2014-2015 гг.

| Подразделение | Должность | Закреплённые бизнес-процессы |
| --- | --- | --- |
| Организационно-правовая группа | Руководитель организационно-правовой группы | Управление имущественным комплексом технопарка в целях создания благоприятных условий для деятельности резидентов ВАТП Ведение реестра резидентов ВАТП Подготовка документации на присвоение статуса резидента ВАТП в ДПТ ПВО |
|  | Менеджер | Работа с резидентами ВАТП Заключение хозяйственных договоров между резидентами и базовой организацией ВАТП Заключение хозяйственных договоров между резидентами и сервисными компаниями ВАТП |
|  | Юрист | Подготовка договоров аренды имущества технопарка резидентами ВАТП Подготовка договоров с УК ВАТП на оказание услуг резидентам технопарка Подготовка трудовых договоров со штатными сотрудниками и договоров подряда с временно привлекаемым на проекты персоналом Заключение договоров с исполнителями проектных разработок по инновационным проектам резидентов ВАТП Юридический консалтинг резидентов ВАТП, помощь в регистрации предприятия |
| Финансово-экономическая группа | Руководитель финансово-экономической группы | Анализ финансово-хозяйственной деятельности УК ВАТП Финансовое прогнозирование деятельности УК ВАТП Мониторинг ключевых ТЭП деятельности резидентов |
|  | Экономист | Расчёт цен на услуги, предоставляемые резидентам и базовой организации ВАТП Формирование отчётов о деятельности ВАТП и резидентов |
|  | Финансист | Разработка ФЭМ и мониторинг панели ключевых показателей технопарка Формирование бюджетов по проекту ВАТП |

Продолжение таблицы 4.1

| Подразделение | Должность | Закреплённые бизнес-процессы |
| --- | --- | --- |
| Группа развития и маркетинга ВАТП | Руководитель группы развития и маркетинга | Формирование стратегии и планирование мероприятий развития площадей и инфраструктуры ВАТП Разработка плана привлечения новых резидентов для размещения в технопарке Подготовка документации по присвоению статуса резидентов технопарка уполномоченным органом Правительства Воронежской области Подготовка документации на участие ВАТП в федеральных и региональных программах развития |
|  | Маркетинг-менеджер | Работа с потенциальными резидентами Проведение исследований рынка по направлениям деятельности технопарка Оказание маркетинговых услуг резидентам ВАТП |
|  | Специалист по связям с общественностью | Разработка рекламной политики ВАТП, формирование привлекательного имиджа технопарка в научно-образовательном и деловом сообществах региона |
|  | Системный администратор | Разработка, внедрение и поддержка информационной системы и баз данных ВАТП Создание и поддержка интернет-сайта ВАТП |
|  | Дизайнер | Дизайн презентационных и рекламных материалов ВАТП и резидентов |

Раздел 5. Сервисные компании ВАТП

Сервисные услуги резидентам ВАТП оказывают сервисные компании. Преимуществом организационного построения ВАТП является централизация предложения части сервисных услуг базовой организацией и управляющей компанией ВАТП.

Базовая организация ВАТП – ОАО «ВАСО» - предоставляет услуги комплексного обеспечения резидентов всеми видами энергии: электроэнергия, теплоснабжение, пар, сжатый воздух, холодная и горячая вода. Также ОАО «ВАСО» предоставляет услуги уборки территории.

Управляющая компания – ООО «УК ВАТП» - предоставляет резидентам комплекс инфраструктурных услуг:

- Услуги связи;

- Строительство новых зданий и сооружений;

- Строительно-монтажные работы по установке оборудования;

- Обслуживание и ремонт оборудования;

- Обслуживание и ремонт энергосетей, зданий и сооружений.

Кроме того, в технопарке работают другие сервисные компании:

ООО «ДИП–сервис», ООО «Инвест-сервис» - предоставляют клининговые услуги (уборка помещений);

ООО «ВАСО ТРАНСАВТО» - услуги внутреннего и внешнего грузового транспорта;

ЗАО «ВСЦС» - сервисное обслуживание высокотехнологичного оборудования;

ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» - услуги охраны объектов;

ООО «Мицва» - услуги общественного питания;

ООО «Гостиничный комплекс «Восток» - услуги гостиницы;

Типография – в настоящий момент входит в структуру ОАО «ВАСО», подлежит выделению в самостоятельное предприятие малого бизнеса, занимающееся предоставлением печатных услуг резидентам технопарка.

Раздел 6. Резидентная политика ВАТП

6.1. Требования к потенциальному резиденту ВАТП

Организация, претендующая на размещение в ВАТП должна отвечать следующим требованиям:

- Соответствие сфер деятельности специализации ВАТП - проектирование, изготовление и обеспечение жизненного цикла авиационной техники, в том числе воздушных судов, авиационных агрегатов, компонент и материалов, НИОКР и конструкторско-технологическая подготовка производства, разработка и внедрение в производство цифровых технологий проектирования и управления процессами, подготовка высококвалифицированных кадров для авиационной промышленности и сектора высоких технологий.

- Выполнение производственной программы по заказам ОАО «ВАСО» и/или ОАО «ОАК» (требование только для промышленных предприятий, арендующих оборудование ОАО «ВАСО»).

- Нацеленность на реализацию одного или нескольких инновационных проектов на территории ВАТП.

- Устойчивое финансовое состояние организации, отсутствие угрозы банкротства (для действующих компаний).

- Наличие бизнес-идеи реализации проекта на территории ВАТП, содержащей сведения о поставленных целях и решаемых задачах, обоснование необходимости (целесообразности) реализации проекта, описание инновационности проекта, показатели эффективности проекта (выручка от реализации, прибыль, рентабельность, налоговые поступления в бюджет, создание рабочих мест и др.), потребность в инвестициях (для промышленных предприятий, проектно-конструкторских бюро, инжиниринговых компаний).

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и образовательных программ для подготовки кадров в сфере авиационной промышленности или высоких технологий (для организаций сферы образования).

- Положительная деловая репутация организации и её руководителей.

- Соответствие потребности в площадях, мощностях и инфраструктурном обеспечении деятельности потенциального резидента ресурсным ограничениям и стратегии развития ВАТП.

- Реализация проекта претендентом должна подразумевать создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

6.2. Процедура работы УК ВАТП с потенциальными резидентами

Процедура размещения резидентов на территории ВАТП включает в себя следующие шаги:

- Обращение претендента в УК ВАТП с заявлением о размещении на территории ВАТП в качестве резидента ВАТП. К заявлению прикладывается анкета потенциального резидента ВАТП и бизнес-идея проекта претендента.

- Предварительный анализ обращения претендента сотрудниками УК ВАТП с целью определения заинтересованности в размещении на территории ВАТП в качестве резидента.

- Проведение переговоров УК ВАТП с уполномоченными представителями организации-претендента при возможном участии представителей ОАО «ВАСО», сторонних экспертов, уточнение позиции заинтересованных сторон. При необходимости осуществляется корректировка анкеты и бизнес-идеи проекта претендента.

- Экспертиза бизнес-идеи проекта и анкеты претендента экспертной группой УК ВАТП, разработка экспертного заключения о целесообразности размещения претендента на территории ВАТП в качестве резидента.

- Подготовка ходатайства и презентационных материалов для Комиссии УК ВАТП по вопросам резидентной политики о необходимости размещения претендента на территории ВАТП в качестве резидента.

- Рассмотрение ходатайства на заседании Комиссии УК ВАТП по вопросам резидентной политики, принятие решения о размещении претендента на территории ВАТП в качестве резидента или отклонение заявки с обоснованием причин отказа.

- В случае положительного решения Комиссии по вопросам резидентной политики УК ВАТП заключает соглашение с претендентом о размещении на территории ВАТП в качестве резидента.

- Заключение хозяйственных договоров на аренду площадей, оборудование, оказание сервисных услуг между резидентом и УК ВАТП или ОАО «ВАСО».

- Начало работы резидента на территории ВАТП.

- Подготовка документации на получение статуса резидента ВАТП в ДПТ ВО.

- Включение резидента ВАТП в областной реестр резидентов технопарков, расположенных на территории Воронежской области.

- Контроль и анализ ключевых показателей деятельности резидента, анализ реализации проекта резидента, предоставление отчётов о деятельности резидента в ДПТ ВО.

В Комиссию УК ВАТП по вопросам резидентной политики входят директор ООО «УК ВАТП», начальник сервисной дирекции «УК ВАТП» и руководители групп (см. рисунок №4).

6.3. План размещения максимально возможного количества резидентов на территории технопарка

6.3.1. Механизмы размещения максимально возможного числа резидентов на территории ВАТП

Развитие проекта ВАТП связано с постепенным увеличением числа резидентов и занятых ими площадей в технопарке.

Рост числа резидентов обусловлен наличием четырёх механизмов (направлений) развития резидентной базы ВАТП:

- Реализация программы реструктуризации индустриальной модели ОАО «ВАСО» за счёт выделения производств низких технологических переделов в самостоятельные конкурентоспособные бизнес-единицы  на правах дочерних предприятий ОАО «ВАСО» (так называемый «внутренний аутсорсинг»). На основе такого механизма в технопарке будут созданы «внутренние» резиденты - центры специализации по механообработке, композитному производству, производству специальной технологической оснастки, заготовительно-штамповочному производству, а также транспортно-логистический комплекс ВАТП.

- Реализация программы реструктуризации индустриальной модели ОАО «ВАСО» за счёт передачи номенклатуры на аутсорсинг внешним резидентам ВАТП, то есть не аффилированным с ОАО «ВАСО» предприятиям, арендующим оборудование и площади ОАО «ВАСО». К таким резидентам относятся ЗАО «Авиатехснаб», ООО «Авиалайн-В», ООО «Авиаспецинструмент» и др. Некоторые из этих предприятий уже арендуют оборудование и площади ОАО «ВАСО» (ООО «Авиаспецинструмент») или имеют представительства на территории ОАО «ВАСО» (ЗАО «Авиатехснаб»). В отношении других потенциальных резидентов выявлена заинтересованность по поводу размещения в технопарке с целью изготовления номенклатуры, которая в настоящее время изготавливается силами ОАО «ВАСО».

- Реализация новых проектов ОАО «ОАК». Одним из якорных резидентов ВАТП будет вновь создаваемый Центр компетенций «Мотогондолы и пилоны».

- Выполнение программы реализации профильных активов ОАО «ВАСО», в соответствии с которой избыточные площади передаются в долгосрочную аренду или в собственность сторонним организациям – резидентам ВАТП, в сотрудничестве с которыми заинтересовано ОАО «ВАСО» и/или ОАО «ОАК». В соответствии с таким механизмом планируется привлечение в качестве резидентов ВАТП создаваемых в настоящее время ОАО «Инжиниринговый центр авиационного кластера Воронежской области» и ЗАО «Армиком», а также действующих компаний - Воронежский авиационный техникум им В.П. Чкалова, ООО «НТЦАТ» и др.

6.3.2. Конкурентные преимущества ВАТП

Конкурентные преимущества ВАТП – это благоприятные условия и возможности, создаваемые для резидентов технопарка, способствующие росту объёмов выпуска, диверсификации бизнеса, снижению накладных расходов и прямых затрат на производство:

- Возможность стабильного заказа со стороны предприятий крупного бизнеса, в том числе авиастроительной отрасли;

- Конкурентный уровень арендной платы за производственные и офисные площади;

- Централизованный пакет услуг Управляющей компании;

- Услуги Инжинирингового центра;

- Предоставление мер государственной (областной) поддержки резидентам;

- Развитая инженерная и транспортная инфраструктура;

- Доступ к инновационным идеям и разработкам участников проекта ВАТП;

- Помощь в реализации проектов инновационного развития резидентов;

- Доступ к дефицитному высокотехнологичному оборудованию;

- Возможность кооперации по полному производственному циклу на  территории технопарка.

6.3.3. Перечень потенциальных резидентов ВАТП

Перечень потенциальных резидентов приведен в Приложении №3.

6.3.4. Проект размещения потенциальных резидентов на территории ВАТП.

Проект размещения потенциальных резидентов приведен в Приложении №4.

Раздел 7. Технико-экономические показатели проекта

7.1. Предпосылки и допущения

Общие предположения по проекту представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Горизонт планирования, лет | 3 |
| Шаг планирования | год |
| Денежная единица расчетов | рубль |
| Ставка субарендной платы для резидентов - производственная и складская площадь - административная площадь | 120 руб. за кв.м в месяц 250 руб. за кв.м в месяц |
| Ставка арендной платы для УК ВАТП | 100 руб. за кв.м в месяц |
| Ставка налога на имущество | 0% |
| Ставка налога на прибыль | 15,5% |

7.2. Расчет экономической эффективности деятельности УК ВАТП

Основными доходами УК ВАТП являются доходы, получаемые от обслуживания и ремонта зданий, сооружений и оборудования. Расчет составлен на базе бюджета Управляющей компании на 2014-2016гг, разработанного в ноябре 2013г. Имущественный комплекс ВАТП будет находиться на балансе ОАО «ВАСО» и сдаваться в аренду Управляющей компании.

Для определения доходов и расходов от сдачи в субаренду площадей приняты расценки, приведенные в таблице 7.1.

Данные ставки приняты на основе сравнительного анализа арендной платы (таблица 7.2) с учетом функционального, эстетического и косметического состояния площадей, нахождения их в длительной эксплуатации без капитального ремонта.

Таблица 7.2.

| Вид площади | Арендная плата без учета затрат на энергоресурсы, руб. за 1 кв.м в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | другие Технопарки Воронежской области | Левобережный район г. Воронежа | ОАО "ВАСО" | УК ВАТП |
| Производственные и складские площади (отапливаемые) | 120 - 230 | 250 - 350 | 180 - 230 | 120 |
| Производственные и складские площади (не отапливаемые) | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 |
| Офисные и торговые площади | 200 - 280 | 300 - 500 | 245 - 290 | 250 |

Инвестиции в создание технопарка и организацию его деятельности со стороны учредителей предполагаются только в целях приведения инфраструктуры в необходимое состояние. Почти все объекты, передаваемые в технопарк, требуют капитального или текущего ремонта.

К тому же, при появлении резидентов возникает необходимость обособления территорий, ремонт (замена) ворот и подводка средств связи, интернета, установка счетчиков энергоресурсов.

Планируется, что УК ВАТП ремонт инфраструктуры будет производить за счет прибыли, получаемой от сдачи помещений в аренду. Субсидии на развитие инфраструктуры ВАТП планируются в рамках проектов на создание центров специализации.

Доходы от предоставления пакета сервисных услуг резидентам (уборка помещений, охрана, полиграфические услуги и пр.) не включены в бюджет в связи с тем, что данные услуги направлены на формирование, закрепление и развитие резидентов в технопарке и не связаны с получением прибыли (это будет являться доходом сервисных компаний).

Услуги по поставке энергоресурсов, сдаче в аренду производственного, технологического и лабораторного оборудования будет предоставлять резидентам ВАТП базовая организация - ОАО «ВАСО», ремонт и содержание инженерных сетей и оборудования производятся за счет средств базовой организации.

Расчет экономической эффективности деятельности УК ВАТП представлен в таблице 7.3.

Таблица 7.3., тыс. руб.

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги по сервисному обслуживанию зданий, сооружений, оборудования | 271 395 | 277 623 | 285 244 |
| Субаренда производственных площадей | 22 409 | 157 183 | 179 176 |
| Субаренда административных площадей |  |  | 33 866 |
| Услуги по организации и управлению технопарком | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
| ИТОГО доходов | 323 804 | 494 806 | 558 285 |
| Материальные расходы | 35 174 | 36 550 | 37 840 |
| ФОТ с отчислениями | 229 469 | 236 043 | 243 443 |
| Расходы на аренду имущества | 7 820 | 7 891 | 7 901 |
| Аренда производственных площадей для резидентов | 18 674 | 130 986 | 149 313 |
| Аренда административных площадей для резидентов |  |  | 13 546 |
| Ремонт и реконструкция помещений, передаваемых резидентам | 3 000 | 25 000 | 48 000 |
| Работы и услуги сторонних организаций | 25 268 | 53 526 | 52 516 |
| Прочие расходы | 1 461 | 1 667 | 1 651 |
| ИТОГО расходов | 320 866 | 491 663 | 554 210 |
| Прибыль до налогообложения | 2 938 | 3 143 | 4 075 |
| Налог на прибыль | -455 | -487 | -632 |
| Чистая прибыль | 2 483 | 2 656 | 3 443 |
| Рентабельность по чистой прибыли | 1% | 1% | 1% |

В расчете эффективности УК ВАТП на ремонт инфраструктуры технопарка заложена сумма 76 млн. руб. (2014-2016гг).

На дальнейшее развитие технопарка в Программе развития авиационной промышленности с 2017 года предусмотрены капитальные вложения в сумме около 2,2 млрд. руб. на развитие инфраструктуры ВАТП.

7.3. Основные показатели развития ВАТП

Для расчета основных показателей развития ВАТП использовались экспресс-анализы механосборочного и композитного производства, бизнес-идея по созданию ЦС «Мотогондолы и пилоны», а также бюджеты действующих предприятий. Количество резидентов по годам, а также инновационные проекты, планируемые к реализации по каждому резиденту, приведены в таблице 3 Приложения.

Инвестиции в реализацию проектов по созданию центров специализации (внутренних резидентов) предполагаются за счет различных источников, преимущественно средствами владельцев бизнеса – резидентов Технопарка, как собственные, так и привлеченные, в т.ч. венчурных фондов и финансово-кредитных учреждений, а также применяя механизмы государственно-частного финансирования.

Более подробно инвестиционная стратегия и источники финансирования будут изложены в бизнес-плане каждого резидента.

Основные показатели развития ВАТП приведены в таблице 7.4.

Таблица 7.4

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество резидентов ВАТП, шт. | 9 | 14 | 15 |
| Общая выручка резидентов, млн.руб. | 437 | 2 268 | 4298 |
| Число рабочих мест, чел. | 420 | 1 740 | 1 950 |
| Объем инвестиций, млн.руб. | 127 | 1 466 | 2575 |
| Налоговые отчисления в бюджеты, млн.руб. | 96 | 499 | 945 |

В результате создания ВАТП  происходит увеличение количества предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Общая выручка резидентов технопарка увеличивается в 9,8 раз.

Средняя выработка на человека в год увеличивается с 1 040 тыс.руб. в 2014г. до 2 204 тыс.руб. в 2016г.

7.4. Расчет экономической эффективности по проекту создания ВАТП для ОАО «ВАСО»

При расчете экономической эффективности использовались целевые показатели, установленные ОАО «ОАК», которые приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5.

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент дозагрузки выделяемых производств, %. | 0% | 20% | 20% |
| Процент снижения затрат на сырье и материалы, %. | 0% | 5% | 7% |
| Динамика процента от выделяемых затрат на внешний аутсорсинг , % | 2% | 4% | 6% |
| Процент экономии на затратах, переданных на внешний аутсорсинг, % | 5% | 5% | 5% |
| Процент экономии на затратах, переданных на внутренний аутсорсинг, % | 10% | 10% | 10% |

Для выполнения целевых показателей в рамках новой индустриальной модели необходимо создать малые и средние предприятия, которые будут использовать инновационные технологии в области производства авиационных деталей и узлов. Это приведет к снижению себестоимости производимой продукции.

Также эффект получается от увеличения объемов производства за счет привлечения дополнительных заказов от предприятий ОАО «ОАК» и других предприятий промышленности.

Укрупненный расчет экономического эффекта для ОАО «ВАСО» от создания ВАТП приводится в таблице 7.6.

Таблица 7.6, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономия на содержании выделенных площадей | 15 534 | 50 229 | 66 092 |
| Экономия по налогу на имущество | 1 806 | 8 918 | 14 961 |
| Экономия на затратах, переданных на внешний аутсорсинг | 2 771 | 10 995 | 19 595 |
| Экономия на затратах, переданных на внутренний аутсорсинг | 0 | 132 675 | 316 587 |
| ИТОГО | 20 112 | 202 817 | 417 235 |

Экономический эффект от создания ВАТП за 2014-2016гг составит 640 млн.руб., в том числе от получения льгот по налогу на имущество – 26 млн.руб.

Раздел 8. Оценка рисков проекта ВАТП

Анализ  исполнения  данного  проекта  проводится  с  учетом различных факторов, влияющих на ход реализации проекта. Причинами возникновения рисков являются неопределенности, существующие в каждом проекте.

- Основные риски при создании и развитии ВАТП связаны со спецификой деятельности внутренних резидентов, а именно с выполнением сроков выхода на уровень самоокупаемости и серийного производства. Для снижения влияние данного риска на ОАО «ВАСО» планируется перевод подразделений на систему внутрифирменного бюджетирования, подготовку их  к самостоятельной коммерческой деятельности  в рамках Программы реструктуризации производственных активов.

- Также одним из основных рисков является риск по снижению количества привлеченных внешних резидентов ВАТП. Меры по снижению этого риска: разработка резидентной политики, предоставление одинаковых условий для всех резидентов, повышение уровня качества сервисных услуг.

- Риск, связанный с невысокой  долей  инновационной составляющей в продукции и услугах, производимых резидентами. Повышение заинтересованности Инжинирингового центра и партнеров ВАТП в привлечении и разработке инновационных технологий и продукции поможет снизить возникновение данного риска.

- Риск отсутствия сертификатов на производство авиационной продукции у резидентов ВАТП. Для снижения риска Инжиниринговый центр оказывает помощь в подготовке (организации) производства в соответствии с необходимыми требованиями с целью получения и поддержки сертификата.

См. п. 1.2.2. Госпрограммы «Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы».

См. п. 1.3. Госпрограммы «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы».

См. п. 1.1.3 Госпрограммы «Характеристика итогов реализации политики государства в сфере развития самолетостроения».